**INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I POŁOWIE ROKU 2025 (rozpoczęte w latach poprzednich)**

1. **Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej**

Koszt inwestycji:

* Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): 56 580,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2023

* Projekt + roboty budowlane: 5 319 750,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 116 850,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

Wartość zadania: **5 493 180,00 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie: 4 521 787,50 zł.*

1. **Remont, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku - budynek Parafialny tzw. "Katechetka", Pl. Ks. Sznajdrowicza 2**

Koszt inwestycji:

* Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): 20 910,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2023

* Projekt + roboty budowlane: 1 138 980,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 36 900,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

Wartość zadania: **1 196 790,00 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie: 1 000 000,00 zł.*

1. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipowa - ETAP I**

Koszt inwestycji:

* Dokumentacja techniczna i przetargowa: 20 520,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2024

* Wykonawstwo: 483 636,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 18 960,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

Wartość zadania: **523 116,00 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie: 386 908,80 zł.*

1. **Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Lipowa (III)**

Koszt inwestycji:

* Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): 6 200,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2024

* Projekt + roboty budowlane : 2 434 211,94 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 39 360,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 - 2025

Wartość zadania: **2 479 771,94 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie: 2 370 407,21 zł.*

**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W I POŁOWIE ROKU 2025 ORAZ ZAKOŃCZONE W I POŁOWIE 2025 r.**

1. **Budowa parkingu samochodowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siennej przy ul. Św. Jadwigii Śląskiej 50 - dz. ewid. nr 693,695/1**

Koszt inwestycji:

* Dokumentacja techniczna: 15 000,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2025

* Wykonawstwo: 113 538,99 zł/brutto

- realizacja w roku 2025

Wartość zadania: **128 538,99 zł/brutto**

1. **Budowa hali magazynowej w m. Lipowa, ul. Lipowska 188**

Koszt inwestycji:

* Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 14 000,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2024

* Wykonawstwo: 146 370,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2025

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 1 845,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2025

Wartość zadania: **162 215,00 zł/brutto**

1. **Wykonanie usług brukarskich na podjeździe do Biblioteki przy Pl. Ks. Sznajdrowicza 3 w m. Lipowa - dz. ewid. 3706**

- realizacja w roku 2025

Wartość zadania: **24 846,00 zł/brutto**

1. **Wykonanie układu do zdalnego monitorowania ciśnienia i przepływu wody w komorze reduktorowej w gm. Lipowa**

- realizacja w roku 2025

Wartość zadania: **24 538,50 zł/brutto**

1. **Wykonanie automatycznego układu napełniania zbiornika wody na pompowni wody Sienna Górna**

- realizacja w roku 2025

Wartość zadania: **30 454,80 zł/brutto**

**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W LATACH POPRZEDNCH ORAZ W I POŁOWIE 2025 ROKU (w trakcie realizacji)**

1. **Przebudowa i remont dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy Lipowa**

Planowany koszt inwestycji:

* Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 62 414,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2023 - 2025

* Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): 40 500,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2024

* Projekty + roboty budowlane: 5 276 666,26 zł/brutto

- realizacja w latach 2024 – do nadal

* Inspektor nadzoru inwestorskiego: 120 135,00 zł/ brutto

- realizacja w latach 2024 do nadal

Wartość zadania: **5 499 715,26 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie: 5 012 832,95 zł.*

1. **Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Twardorzeczce**

Planowany koszt inwestycji:

* Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU): 24 600,00 zł/brutto

- realizacja w roku 2024

* Projekt + roboty budowalne: 3 227 520,00 zł/brutto

- realizacja w latach 2025 do nadal

* inspektor nadzoru inwestorskiego: 88 560,00 zł/brutto

- realizacja 2025 do nadal

Wartość zadania: **3 340 680,00 zł/brutto**

*Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – dofinansowanie w kwocie: 1 457 000,00 zł.*

1. **Wykonanie oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych przy ZSP w Siennej**

- projekt + wykonawstwo => realizacja 2025 do nadal

Planowany koszt zadania: **22 140,00 zł/brutto**